## Slide 1
AI를 활용한 서버/클라이언트 개발 가이드라인
팀 공유용 1페이지 요약
A는 검증용, B는 편입용
둘 다 같은 기본 작업 흐름을 따른다

## Slide 2
핵심 요약
• A: 빠르게 검증하는 방식
• B: 메인 프로젝트에 편입하는 방식
• 둘 다 같은 기본 작업 흐름을 따른다
• 차이는 무엇을 기준으로 수정하느냐다
• A는 문서 기준, B는 코드와 구조 기준으로 수정한다

## Slide 3
A와 B를 나누는 기준
A를 선택하는 경우
• 빠른 검증이 목적일 때
• 감각, 흐름, 기술 가능성을 먼저 볼 때
• 코드가 나중에 버려져도 괜찮을 때
• 문서와 시나리오를 고쳐 다시 볼 생각일 때
B를 선택하는 경우
• 메인 프로젝트에 넣어야 할 때
• 다른 개발자와 협업해야 할 때
• 코드 리뷰와 유지보수가 필요할 때
• 실제 코드와 구조를 분석해 고쳐야 할 때

## Slide 4
기본 작업 흐름
1. 요구사항 / 개발 계획을 md로 정리
2. md 기준으로 작은 단위 구현
3. AI 리뷰, 인간 리뷰, 테스트 진행
4. 수정사항 정리 후 다시 1번으로

## Slide 5
수정하는 기준의 차이
A: 문서를 수정하면서 검증
• 요구사항과 계획을 다시 본다
• 테스트 시나리오를 다시 정리한다
• 테스트용 데이터와 입력값을 조정한다
• 문서를 고치고 다시 구현한다
B: 코드와 구조를 수정하며 편입
• 문제 코드 경로와 상태 전이를 찾는다
• 구조와 책임 분리를 다시 본다
• 코드와 문서를 함께 수정한다
• 리뷰와 테스트 후 다시 검증한다

## Slide 6
팀 적용 원칙
• B는 시작 전에 코드베이스 분석과 규칙 파악이 먼저다
• AI는 분석 / 문서 작성 / 구현 / 리뷰 / 테스트로 나눠서 쓴다
• 큰 범위를 한 번에 맡기지 않는다
• 팀에서 기억할 한 문장: A는 검증용, B는 편입용